### Монтаж панелей потолка начался на станции БКЛ «Сокольники»

11.11.2021

На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии продолжаются строительные работы: сейчас здесь началась установка декоративных панелей на потолке.

На станции «Сокольники» северо-восточного участка БКЛ приступили к монтажу декоративных панелей потолка. Всего установят 195 панелей, а площадь сложенной картинки составит 1 тыс. 450 кв. м. Общую степень готовности станции на сегодняшний день оцениваем в 90%.

На станции уже завершились все основные монолитные работы, также работники окончили разработку котлована вестибюля № 1, примыкающего к Сокольнической линии, и приступили к его бетонированию.

Вестибюль № 2 практически готов, строителям осталось установить лифтовую шахту. Параллельно ведется сооружение пересадочного узла между двумя одноименными станциями: в ближайшее время начнется демонтаж облицовки и конструкций существующего пешеходного коридора.

Автор фото: pixabay

Адрес страницы: http://sokolniki.mos.ru/presscenter/news/detail/10388105.html

Управа района Сокольники города Москвы