### Строительство ТПУ "Щелковский" завершат к осени

21.05.2020

Запуск транспортно-пересадочного узла «Щелковский», которые было запланировано на июнь этого года, перенесено на октябрь. Об этом сообщает портал РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу многофункционального комплекса «Щелковский».

«Открытие объекта с учетом вынужденной задержки из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции планируется провести в октябре 2020 года. Сейчас на строительной площадке работает порядка 700 человек, включая представителей подрядных организаций и будущих арендаторов», — цитирует слова пресс-службы РИА Недвижимость.

Также сообщается, что строительство вышло на финишную прямую. Завершены все фасадные работы, а часть помещений уже сданы заказчику. Сейчас продолжаются отделочные работы.

Адрес страницы: http://sokolniki.mos.ru/presscenter/news/detail/8912189.html

Управа района Сокольники города Москвы