Строительство ТПУ "Щелковский" завершат к осени
21.05.2020

Запуск транспортно-пересадочного узла «Щелковский», которые было запланировано на июнь этого года, перенесено на октябрь. Об этом сообщает портал РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу многофункционального комплекса «Щелковский».
«Открытие объекта с учетом вынужденной задержки из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции планируется провести в октябре 2020 года. Сейчас на строительной площадке работает порядка 700 человек, включая представителей подрядных организаций и будущих арендаторов», — цитирует слова пресс-службы РИА Недвижимость.
Также сообщается, что строительство вышло на финишную прямую. Завершены все фасадные работы, а часть помещений уже сданы заказчику. Сейчас продолжаются отделочные работы.
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