Кровлю в доме на Большом Матросском починят до конца месяца
17.11.2020
Накануне, 13 ноября, состоялась встреча рабочей группы по капитальному ремонту МКД по адресу: Большой Матросский переулок, дом 1.
Помимо жителей на встрече присутствовали представители Фонда капитального ремонта, ГБУ «Жилищник» района Сокольники», подрядной организации, Совет МКД.
— Перед встречей мной был получен ответ из Правительства Москвы по поводу проведения капитального ремонта по этому адресу. В письме они рассказали о планах проведения ремонтных работ в этом доме, а также сообщили о завершении работ по ремонту внутредомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и мусоропровода. Мы съездили к жителям дома, чтобы проверить состояние проделанной работы и выявить вместе с ними недостатки качества, — рассказала депутат МО Людмила Коврикова.
Также она отметила, что сейчас в доме на Большом Матросском переулке ведутся работы по ремонту кровли. При производстве работ открытые участки кровли закрываются защитной пленкой. Ремонт крыши планируют завершить до 30 ноября.


Адрес страницы: http://sokolniki.mos.ru/presscenter/news/detail/9433680.html
Управа района Сокольники города Москвы
